РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Четырнадцатое заседание

« 20 » октября 2022 года

РЕШЕНИЕ №147

### О результатах проверки законности и эффективности использования средств местного бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки законности и эффективности использования средств местного бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлено следующее:

1. В нарушение Приказа Минтранса от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», Постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 16.01.2017 № 25 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году и текущем периоде 2022 года оценка технического состояния автомобильных дорог не проводились.

2. В нарушение Постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 16.01.2017 № 25 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каменский городской округ» план разработки проектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа на предстоящий год не разработан и не утвержден; перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021 году разработан и утвержден с нарушением сроков на 47 календарных дней, перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2022 году разработан и утвержден с нарушением сроков на 30 календарных дней.

3. Установлено расхождение по протяжённости автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Каменского городского округа. Согласно Перечню автомобильных дорог на территории Каменского городского округа в муниципальной собственности Каменского городского округа находится автомобильных дорог протяженностью 424034,0 метров, по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа в муниципальной собственности Каменского городского округа права на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения зарегистрированы на автомобильные дороги протяженностью 169218,0 метров.

4. В 2021 году средства, направленные на реализацию Мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа» израсходованы в общей сумме 22585,6 тыс. руб. или 99,9 %                   от утвержденных бюджетных назначений. В 2022 году, по состоянию на 01.07.2022 года, средства израсходованы в объеме 7847,2 тыс. руб. или 25,1% от утвержденных бюджетных ассигнований.

5.  В проверяемом периоде, в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС, МКУ «Управление хозяйством КГО» осуществлено 7 (семь) закупок.

Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок составила         4498,1 тыс. рублей.

Нарушений по процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведению процедуры закупки, подведения итогов закупки и подписания муниципального контракта не установлено.

6. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация о стоимости исполненных обязательств по муниципальному контракту от 28.06.2021 № 27-АЭФ-2021 на выполнение работ на объекте «Устройство тротуара (от ул. Гагарина 1 «з» до остановки на выезде), автопарковки (от ул. Гагарина 1 «з», до ул. Гагарина 1 «ж») и выполнение работ по озеленению (от ул. Гагарина 1 до остановки на выезде) в пгт. Мартюш» размещена в Единой информационной системе с нарушением сроков.

7. В ходе осуществления контрольного мероприятия проведены визуальные осмотры и контрольные обмеры соответствия фактически выполненных работ и предъявленных к оплате актам о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, по результатам которых установлено соответствие фактически выполненных работ, работам, принятым по актам о приемке выполненных работ.

Визуальным осмотром зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия в месте примыкания к бортовым камням на участке тротуара возле дома № 3 по ул. Рабочая. МКУ «Управление хозяйством КГО» в адрес                          ООО «Океан» направлено требование об устранении недостатков выполненных работ по гарантийным обязательствам (исх. № 210 от 24.06.2022). К проверке представлен ответ ООО «Океан» (исх. № б/н от 08.07.2022) об устранении установленных недостатков в срок до 30.09.2022 года.

Также, визуальным осмотром зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги ориентировочно на въезде на ул. Рабочая, 3 с правой стороны у знаков 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

В рамках исполнения гарантийных обязательств МКУ «Управление хозяйством КГО» составлен акт от 26.07.2022 года № 2 об обнаружении недостатков (дефектов) и направлено требование в адрес ООО «Океан» об устранении недостатков в срок до 15.08.2022 года.

8. В ходе проведения проверки эффективности использования средств местного бюджета, выделенных МКУ «Управление хозяйством КГО» и Клевакинской сельской администрации установлено, выполнение работ на объектах дорожной сети на территории Каменского городского округа, подлежащих ремонту в 2021 году и 2022 году соответствует целям и задачам, установленным муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года».

По результатам проведения работ по ремонту дорог и ремонту моста в Каменском городском округе достигнута экономическая и социальная эффективность по отношению к затратам, обеспечившим получение данного результата.

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств проверкой не установлено.

Р Е Ш И Л А:

### 1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа о результатах проверки законности и эффективности использования средств местного бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них, выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, принять к сведению.

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Антроповой Т.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа                        Г.Т. Лисицина