РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание

РЕШЕНИЕ № 329

16 апреля 2015 года

О ходе реализации муниципальной программы

"Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы"

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ»  Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию специалиста по экологическим вопросам Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» О.С. Суворовой о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы" принять к сведению (Приложение).

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Решение разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.)

Глава Каменского городского округа                                                    С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 16.04.2015г № 329

Информация о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы"

По муниципальной программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "Каменский городской округ" на 2012-2015 годы» в  2014 году было предусмотрено финансирование в сумме 817,5 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Достигнутый результат | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 817,5 | 642,8 | 78,63 |  |  |
| в том числе по мероприятиям программы: |
| 1 | Проектирование и обустройство площадок временного хранения бытового мусора (местный бюджет) | 518,37 | 343,67 | 66,30 | Договора заключены в 2013 году. Обустроено всего за 2014 год 17 площадок, в том числе в с. Травянское-2, п. Новый Быт-3, д. Брод -1, п.г.т.Мартюш-6, с.Колчедан-3, с.Позариха -2. | Не своевременно представлены отчётные документы подрядчиком МУП «Спецтехника» по исполненным договорам на 174,70 тыс. руб. |
| 2 | Вынос линии электропередач линии электропередач ВЛ-0,4 кВт ТП-7383 ф. Больница от опоры № 4 до опоры № 5 с территории спортивного корта в с. Колчедан, ул. Беляева | 299,13 | 299,13 | 100 | Заключены договора с ОАО «МРСК Урала» - № 359/2013/СЭ от 31.12.2013 года на сумму 99,96 тыс.руб., № 30/2014/СЭ от 10.02.2014 года на сумму 99,88 тыс.руб., № 31/2014/СЭ от 10.02.2014 года на сумму 99,29 тыс.руб. Работы выполнены в полном объёме. |  |

По состоянию на 01.04.2015г общая сумма кредиторской задолженности составила 174,70 тыс. руб.

В 2015 году по муниципальной программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий  муниципального образования «Каменский городской округ» на 2012-2015 годы» запланировано 14,956 млн. руб.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Достигнутый результат | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 14956,0 | 1213,69 | 8,11 |  |  |
| в том числе по мероприятиям программы: |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок в населённых пунктах | 1300,0 | 0 | 0 |  | Планируется обустроить 29 единиц контейнерных площадок |
| 2 | Приобретение контейнеров для размещения ТБО | 200,0 | 0 | 0 |  | Планируется приобрести 57 контейнеров |
| 3 | Уличное освещение | 6500,0 | 722,83 | 11,12 | Произведена оплата за январь, февраль уличного освещения сельских территорий | Средства планируется направить на оплату уличного освещения населённых пунктов городского округа |
| 4 | Уборка территории населённых пунктов от мусора, вывоз мусора, окашивание территории населённых пунктов | 1991,0 | 65,88 | 3,30 | Оплата по окашиванию территории в с. Черемхо-во по договору за 2014 год – 20,0 тыс.руб.; приобретение пакетов и мешков для проведения весеннего субботника 6,16 тыс.руб.; уборка мусора на территории в основном около остановочных комплексов 39,72 тыс.руб. | Основная работа запланирована на летний период времени |
| 5 | Валка, кронирование деревьев | 1005,0 | 324,07 | 32,25 | Работы выполнены, полную оплату планируется провести в апреле, мае |  |
| 6 | Отлов бродячих собак | 160,0 | 5,95 | 3,72 | Произведён отлов бродячих собак в с.Рыбниковское | Отлов бродячих собак производится только при объявлении карантина по бешенству на территории населённого пункта |
| 7 | Приобретение и установка детских стационарных площадок | 300,0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Благоустройство обелисков | 1000,0 | 94,96 | 9,49 | Произведена предоплата в размере 30 % по одному договору 24,96 тыс.руб. Произведена оплата по договору за 2014 год благоустройство обелиска в с.Сипавское – 70,0 тыс.руб. | Благоустройство обелисков к празднованию 70-я Победы. |
| 7 | Благоустройство сельских территорий | 2500,0 | 0 | 0 |  | Средства планируется направлять на незапланированные расходы сельских территорий по заявкам глав территорий |